# Cronograma del Proyecto sistema de almacen

## Información General

- Proyecto: Sistema de Gestión para la Unidad de Almacenes y Administracion de Datos.

- Duración: 13 semanas.

- Metodología: Cascada.

## Cronograma de Actividades

| N.º | Fase | Actividad | Duración | Semana | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planificación | Definición del proyecto | 1 semana | 1 | Kevin y Luis | PRD |
| 2 | Planificación | Investigacion acerca de como sera la interfaz del sistema | 1 semana | 2 | Kevin y Luis | PRD |
| 3 | Análisis | Análisis del proceso de almacén | 3 semanas | 6 | Kevin y Luis | PRD |
| 4 | Diseño | Diseño de la base de datos | 1 semana | 7 | Kevin | Formulario |
| 5 | Diseño | Diseño de interfaces | 1 semana | 8 | Kevin | Formulario |
| 6 | Desarrollo | Desarrollo del sistema | 1 semanas | 9 | Kevin | Formulario |
| 7 | Pruebas | Pruebas y corrección de errores | 2 semanas | 11 | Kevin | Formulario |
| 8 | Implementación | Instalación y capacitación | 1 semana | 12 | Kevin | Formulario |
| 9 | Cierre | Entrega del proyecto | 1 semana | 13 | Kevin | Formulario |

## Diagrama de Gantt

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerimientos |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |
| Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |
| Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |
| Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |

## Hitos del Proyecto

| Hito | Semana |
| --- | --- |
| Finalización del análisis | 6 |
| Diseño aprobado | 7 |
| Desarrollo completado | 9 |
| Pruebas finalizadas | 11 |
| Sistema implementado | 12 |
| Proyecto entregado | 13 |

## Observaciones

- Las actividades pueden ajustarse según el avance del proyecto.

- Cada fase depende de la aprobación de la fase anterior.

- Los entregables deben validarse antes de continuar con la siguiente etapa.

- Los tiempos de entrega no siempre van a ser puntuales, los detalles repentinos hacen que se alargue mas.